**АЛТАЙСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.11.2024             с. Алтайское                              № 3007

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в Алтайском районе на 2025-2030 годы

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Алтайский район Алтайского края, с целью исполнения полномочий по ремонту и содержанию дорог на территории МО Алтайский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в Алтайском районе на 2025-2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Алтайского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Алтайского района А.В. Малюкова.

Глава Алтайского района В.А. Тырышкин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: | А.А. Борисова |  |
| Согласовано: | Филонова Ю.С. |  |
|  | Грекова Л.В. |  |
|  | Сарайкин Н.И. |  |
|  | А.В. Малюков |  |

### Согласовано в порядке внешнего муниципального финансового контроля

|  |  |
| --- | --- |
| Образцова Н.В. |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

Алтайского района

от 28.11.2024 № 3007

ПАСПОРТ муниципальной ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в Алтайском районе на 2025-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Алтайского района  (в лице отделов, комитетов) |
| Соисполнитель программы | Администрация Алтайского района  Администрации сельских советов Алтайского района |
| Цели программы | Цель - повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры района с повышением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;  Доступность транспортного обслуживания для населения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля площади (протяженности) автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади (протяженности) автомобильных дорог |
| Срок реализации программы | Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2025 - 2030 годы. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусматривается. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | общий объем финансирования мероприятий программы в 2025 - 2030 годах за счет средств местного и краевого бюджетов составляет 131304,81 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 76557,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 19863,3 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета 56693,7 тыс.рублей.  2026 год – 23 742,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6185,0 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета 17557,7 тыс.рублей.  2027 год – 29 505,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6185,0 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета 23320,1 тыс.рублей.  2028 год – 500,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств краевого бюджета 0 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета 500,0 тыс.рублей.  2029 год – 500,0тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 0 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета 500,0 тыс.рублей.  2030 год – 500,0тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 0 тыс.руб.,  за счет средств местного бюджета 500,0 тыс.рублей  Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение площади автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, на 1800 м2 в общей площади (протяженности) автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием;  - увеличение количества объектов, в отношении которых завершены ремонтные заботы за весь период реализации муниципальной программы, до 6 объектов. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений развития является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей района.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы района. Увеличение парка автомобилей требует расширения существующих дорог, а также совершенствование дорожного покрытия путем отсыпки, асфальтирования.

Транспортная и пешеходная инфраструктура должна обеспечивать доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и увеличения объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных и мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для приведения их в состояние, соответствующее нормативным требованиям, необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог;

капитальный ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, не изменяются границы полосы отвода автомобильных дорог;

комплекс работ по летнему и зимнему содержанию дорог.

Постоянный рост интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков приводят к накоплению количества неотремонтированных участков и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.

Состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети района нельзя назвать удовлетворительным: необходимо проведение капитального ремонта дорог с усовершенствованным покрытием, капитальный ремонт мостовых сооружений, обустройство остановочных площадок, текущий ремонт, ежегодный ремонт для поддержания качества дорожный одежды в удовлетворительном состоянии, отсыпка и грейдирование участков дорог, имеющих гравийное покрытие.

Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети района с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей и гостей Алтайского района.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие администрации города на процесс усовершенствования дорожной сети Алтайского района.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи программы, сроки и этапы реализации программы

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной программы

Одним из основных приоритетов социально - экономического развития Алтайского района Алтайского края является повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата. Обеспечение современных стандартов и уровня жизни предполагает создание доступности транспортной связи внутри населенных пунктов, в том числе за счет проведения ежегодного ремонта автомобильных дорог.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района, в том числе относятся:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.

2.2. Цели и задачи программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы.

Основными задачами является:

- Обеспечить комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Алтайского района.

- Обеспечить доступность транспортного обслуживания для населения района.

**2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов к 2030 году:

- увеличение площади автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, на 1800 м2 в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием;

- увеличение количества объектов, в отношении которых завершены ремонтные заботы за весь период реализации муниципальной программы, до 6 объектов.

2.4. Сроки и этапы реализации

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2025 - 2030 годы. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Для достижения конечных результатов Программы необходимо осуществление комплекса мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы (приложение 1).

Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры муниципального образования включает в себя следующее:

строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов и сметной документации, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор;

содержание и ремонт автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений;

устройство парковок.

Организация транспортного обслуживания населения города включает в себя следующее:

устройство остановочных павильонов, тротуаров.

Выполнение всех указанных мероприятий позволит повысить уровень развития транспортной системы, а также уровень и качество жизни населения Алтайского района.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, субсидий краевого бюджета (приложение 2).

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2025 - 2030 годы составляет 131304,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 76557,01 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 19863,3 тыс.руб.,

за счет средств местного бюджета 56693,7 тыс.рублей.

2026 год – 23 742,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 6185,0 тыс.руб.,

за счет средств местного бюджета 17557,7 тыс.рублей.

2027 год – 29 505,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 6185,0 тыс.руб.,

за счет средств местного бюджета 23320,1 тыс.рублей.

2028 год – 500,0 тыс. рублей; в том числе:

за счет средств краевого бюджета 0 тыс.руб.,

за счет средств местного бюджета 500,0 тыс.рублей.

2029 год – 500,0тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 0 тыс.руб.,

за счет средств местного бюджета 500,0 тыс.рублей.

2030 год – 500,0тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 0 тыс.руб.,

за счет средств местного бюджета 500,0 тыс.рублей

Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Заказчиком программы является администрация Алтайского района.

Исполнители программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий. Выполнение программы планируется осуществлять посредством:

- исполнения программных мероприятий;

- заслушивания исполнителей программных мероприятий о ходе реализации мероприятий программы на заседаниях соответствующих межведомственных комиссий при администрации района и районного Собрания депутатов.

Обязанности по реализации программных мероприятий, достижению результата и эффективному использованию денежных средств, выделяемых на ее выполнение, возлагаются на исполнителей программы, заместителя Главы Администрации Алтайского района, курирующего сферу дорожной деятельности.

Ответственным исполнителем программы является Администрация Алтайского района Алтайского края (далее- Администрация района). Администрация района осуществляет контроль и реализацию программы, включая координацию деятельности исполнителей программных мероприятий. Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

Соискатели программы обеспечивают:

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разработку нормативных правовых актов, касающихся реализации программы;

подготовку предложений по корректировке программы на соответствующий год.

Администрация района ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании информации, предоставленной участниками и соискателями программы, заполняет форму мониторинга реализации программы и направляет ее в комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района.

Выделяемые из местного бюджета средства на реализацию программы имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

При изменении объемов бюджетного финансирования проводится корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий в установленном порядке.

Основные сведения о ходе и результатах реализации программы, достижении целевых показателей и индикаторов, объемах финансовых ресурсов, затраченных на ее выполнение, результатах мониторинга реализации программы могут размещаться в средствах массовой информации, на сайтах участников программы в сети Интернет.

Участники программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, свое­временное информирование ответственного исполнителя и соискателей программы о проведенной работе и ее результатах

Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в Алтайском районе на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации |  | Сумма расходов, тыс.рублей | | | | | | |  |
| Участник программы | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | Источники финансирования |
| 1 | **Цель 1:**  **Обеспечение повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы** | 2025-  2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Алтайского  района | 76557,01 | 23742,7 | 29505,1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 131304,81 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 19863,3 | 6185,0 | 6 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32233,3 | Краевой бюджет |
| 56693,71 | 17557,7 | 23320,1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 99071,51 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1:  Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры района с повышением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 2025-  2030 | Администрация Алтайского  района | 76557,01 | 23742,7 | 29505,1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 131304,81 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 19863,3 | 6185,0 | 6 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32233,3 | Краевой бюджет |
| 56693,71 | 17557,7 | 23320,1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 99071,51 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1:  Проведение ремонта дорожного покрытия | 2025-  2030 | Администрация Алтайского  района | 62862,33 | 14 963,85 | 17 845,05 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 96421,23 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 19863,3 | 6 185,00 | 6 185,00 |  |  |  | 32233,3 | Краевой бюджет |
| 42 999,03 | 8 778,85 | 11 660,05 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 64 187,93 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.1  Ремонт дорожного покрытия ул. Советская от д. № 125 до № 168 с. Алтайское | 2025 | Администрация Алтайского  района | 26799,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26799,69 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 9931,65 |  |  |  |  |  | 9931,65 | Краевой бюджет |
| 16 868,04 |  |  |  |  |  | 16 868,04 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.2  Ремонт дорожного покрытия ул. Советская от д. № 168 до № 187 с. Алтайское | 2025 | Администрация Алтайского  района | 23367,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23367,96 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 9931,65 |  |  |  |  |  | 9931,65 | Краевой бюджет |
| 13 436,31 |  |  |  |  |  | 13 436,31 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.3  Ремонт дорожного покрытия | 2025-  2030 | Администрация Алтайского  района | 12 694,68 | 8 778,85 | 11 660,05 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 33 633,58 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Краевой бюджет |
| 12 694,68 | 8 778,85 | 11 660,05 | 250,00 | 250,00 |  | 33 633,58 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.4  Ремонт дорожного покрытия ул. Советская от д. № 1 до № 94 с. Алтайское | 2026 | Администрация Алтайского  района | 0,00 | 3092,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3092,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  | 3092,5 |  |  |  |  | 3092,5 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.5  Ремонт дорожного покрытия ул. Советская от д. № 213Бдо № 292 с. Алтайское | 2026 | Администрация Алтайского  района | 0,00 | 3092,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3092,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  | 3092,5 |  |  |  |  | 3092,5 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 2:  Проведение работ по содержанию дорог местного значения | 2025-  2030 | Администрация Алтайского  района | 12 694,68 | 8 778,85 | 11 660,05 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 33 883,58 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Краевой бюджет |
| 12 694,68 | 8 778,85 | 11 660,05 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 33 883,58 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 3:  Разработка смет на ремонт и содержание дорог, прохождение экспертизы | 2025-  2030 | Администрация Алтайского  района | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | Краевой бюджет |
| 1 000,00 |  |  |  |  |  | 1 000,00 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |

Приложение 2

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в Алтайском районе на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма затрат | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 131304,81 | 76557,01 | 23742,7 | 29505,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 32233,3 | 19863,3 | 6185,0 | 6185,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 99071,5 | 56693,7 | 17557,7 | 23320,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 131304,81 | 76557,01 | 23742,7 | 29505,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 32233,3 | 19863,3 | 6185,0 | 6185,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 99071,5 | 56693,7 | 17557,7 | 23320,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в Алтайском районе на 2025-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора по годам | | | | | | | |
| Факт 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Площадь автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в отчетном периоде, в общей площади (протяженности) автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | м2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Количество объектов, в отношении которых завершены ремонтные заботы в отчетном периоде | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |